Załącznik Nr 3

do Regulaminu postępowania

przy udzielaniu zamówień publicznych

o wartości do 30 000 euro

w Urzędzie Miejskim w Wołominie

Nr sprawy WI.271.108.2018

Wołomin, dnia 03.10.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000  euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Budowę rowerowego placu zabaw – Pumptrack Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin, na terenie działki ew. nr 11 z obrębu 0013-13 w rejonie ulic Lwowskiej i Sasina w mieście Wołomin.

1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

2. Przedmiot zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się roboty przygotowawcze, budowę toru rowerowego, utwardzonego placu wypoczynkowego, montaż elementów wyposażenia placu oraz nasadzenia zieleni, według kolejności wykonywania robót:

1. Roboty przygotowawcze i porządkowe

2. Zabezpieczenie drzew przeznaczonych do adaptacji

3. Budowa toru rowerowego

4. Budowa placu wypoczynkowego

5. Plantowanie terenu

6. Montaż małej architektury

7. Nasadzenia roślinności

8. Uporządkowanie terenu po realizacji robót

9. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Rowerowy plac zabaw Pumptrack Wołomin zależy wybudować zgodnie z dokumentacją projektową: Budowa rowerowego placu zabaw – Pumptrack Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin, opracowaną przez Landshape Projektowanie i Konsulting, ul. Nutki 3/5 m 26, 02-785 Warszawa oraz zgłoszeniem robót do Starostwa.

3. Sposób obliczenia ceny: cena ryczałtowa za kompleksową usługę

4. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r.

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury za realizację całości przedmiotu umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu: (można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy, jeżeli dotyczy)

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca w zakresie potencjału kadrowego wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

2) w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie pumptracka.

7. Kryteria oceny ofert: cena 100%

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

9. Sposób przygotowania oferty cenowej:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu.

10. Termin i forma złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2018 godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1, 2, 3).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu, następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej tytułem postępowania.

Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia.

11. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 08.10.2018 o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 208.

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Sobolewska, pokój 208, tel. 22/763-30-44

13. Do oferty należy dołączyć  następujące dokumenty:

- formularz ofertowy

- parafowany wzór umowy

- wykaz usług i osób

03.10.2018 r. Bożena Kucharczyk Naczelnik Wydziału Inwestycji

(data i podpis osoby kierującej komórką organizacyjną)

Załącznik Nr 4

do Regulaminu postępowania

przy udzielaniu zamówień publicznych

o wartości do 30 000 euro

w Urzędzie Miejskim w Wołominie

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:  Budowa rowerowego placu zabaw – Pumptrack Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin, na terenie działki ew. nr 11 z obrębu 0013-13 w rejonie ulic Lwowskiej i Sasina w mieście Wołomin.

………………………………………………………………………………………………………

/pełna nazwa firmy Wykonawcy/

posiadającego siedzibę

…………………………………………………………………………………………………………………

ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………………

telefon                                                   fax                                                       e-mail

NIP …………………………………........……… REGON ………………………………………

składam niniejszą ofertę.

1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

wartość netto  w  zł: ........................................................................ ,

VAT      .................%, kwota podatku w zł. …................................ ,

wartość brutto zamówienia w zł.: …................................................ .

słownie: .............................................................................................................................................

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  ….......................................................................

3. WARUNKI PŁATNOŚCI: …......................................................................................................

4. OŚWIADCZAM, że

- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy/wzorem umowy załączonym do zaproszenia, akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego;

- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- siłami własnymi¹

- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców¹

5.  ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

Miejscowość ..............................., dnia .....................................

…..................................................

podpis Wykonawcy