## Wołomin, dnia 20 stycznia 2016 roku

WPI.271.11.1.2016

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej WPI.271.11.2016 na:

„Wykonanie kompletnego projektu dla potrzeb budowy ulicy Poprzecznej w Nowych Lipinach na odcinku od ul. Górnej do granicy z działką ew. nr 150 obręb 03 Nowe Lipiny wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze złożeniem tego wniosku w imieniu Zamawiającego”

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w dniu 20.01.2016 r. dot. ewentualnych zmian w treści umowy Wydział Planowania i Inwestycji, wyjaśnia co następuje:

Pytanie

Czy Zamawiający dokona zmian w treści umowy, poprzez wprowadzenie następujących zapisów:

- Wynagrodzenie

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w transzach, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego:

I transza w wysokości 30 % wartości zadania  - po wykonaniu przez Projektanta                              i zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu.

II transza w wysokości 20% wartości zadania – po przekazaniu Zamawiającemu materiałów wyjściowych do projektu: mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej, warunków przyłączeniowych, etc.

III transzy w wysokości 50 % wartości zadania po wykonaniu przez Projektanta                             i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego projektu budowlano – wykonawczego.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie w treści umowy zmian dot. wypłaty wynagrodzenia w transzach zaproponowanych przez Oferenta.

- Dodatkowe wynagrodzenie

Zamawiający dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Projektanta w przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych prac, nieobjętych powyższą umową.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego wynagrodzenia dla Projektanta w przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych prac, nie objętych powyższą umową. Zgodne z zapisami Istotnych Postanowień Umowy (będących załącznikiem do zamieszczonego na BIP „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej”) Punkt IV Wynagrodzenie i zasady płatności - § 8 – „Wartość wynagrodzenia określona przez Projektanta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym m.in. koszty opłat administracyjnych, badań, raportów, pomiarów, pozwoleń, decyzji, opinii i inne wynikające z niniejszej umowy”.

- Termin wykonania zadania

Możliwość zmiany terminu wykonania zadania w przypadku problemów z wykonaniem prac projektowych lub załatwieniem niezbędnych spraw formalnych, jeśli problemy te nie wynikają z winy Projektanta.

Odpowiedź 3: Przewidywane przez Zamawiającego zmiany postanowień umowy określone zostały w Punkcie IX Zakres i warunki zmian postanowień umowy Istotnych Postanowień Umowy (będących załącznikiem do zamieszczonego na BIP „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej”).

- Kary umowne

Wysokość kary za zwłokę wykonania zadania – 0,1 % wynagrodzenia umownego netto                    za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów z umowy.

Wysokość kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % od wynagrodzenia umownego netto.

Wysokość kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia umownego netto.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiający odstąpi od kar w przypadku, kiedy zwłoka w wykonaniu zadania nie leży po stronie projektanta.

W przypadku naliczenia kar przez Zamawiającego, Projektant wystawi fakturę końcową pomniejszoną o wartość kar.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Oferenta zmiany dot. naliczania i rozliczania kar umownych.

# Text boxes

Wydział Planowania i Inwestycji

Urząd Miejski w Wołominie

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN

TEL. 763-30-43   FAX. 763-30-66